Приложение

# Утверждена

# постановлением  администрации

# Чухломского муниципального района

# Костромской области

от «06» октября 2022 г. №203-а

Муниципальная программа

«Чистая вода в Чухломском муниципальном районе Костромской области на 2022-2025 годы»

(Далее - Программа)

Раздел 1. Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба Чухломского муниципального района» Костромской области (2022 год); Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области (2023-2025 годы). |
| --- | --- | --- |
| Исполнители программы |  | МКУ «Единая дежурно - диспетчерская служба Чухломского муниципального района» Костромской области (2022 год); Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области (2023-2025 годы). |
| Сроки реализации программы | 2022-2025 годы |  |
| Цель программы | - обеспечение населения сельских поселений Чухломского муниципального района качественной питьевой водой. |  |
| Задачи программы | 1. Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. 2.Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. |  |
| Перечень основных целевых показателей программы | - количество подготовленной проектной документации; - численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой; - установка систем водоочистки на скважинах района; - замена водопроводных сетей. |  |
| Объем и источники финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 226 814,36 рублей, в том числе: 2022 год-1 429 998,36 рублей, из них: 640 448 рублей –областной бюджет, 547 777,9 рублей – местный бюджет, 241 772,46 рублей –внебюджетные источники; 2023 год – 1 512 000 рублей, из них: 1 437 000 рублей – местный бюджет, 75 000 рублей –внебюджетные источники;, 2024 год - 1 500 263 рубля, из них: 1 427 649,85 рублей – местный бюджет, 72 613,15 рублей –внебюджетные источники; 2025 год - 784 553 рубля, из них: 746 525,35 рублей – местный бюджет, 38 027,65 рублей –внебюджетные источники. |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение: - повышение качества воды для населения; - модернизация системы водоснабжения сельских населенных пунктов. |  |

Введение

Данная программа разработана в целях обеспечение населения сельских поселений Чухломского муниципального района качественной питьевой водой. Разработка программы является основой для определения политики в области водоснабжения.

Действующие системы водоснабжения сельских поселений Чухломского муниципального района в настоящее время требуют повышения уровня их технической и санитарно-эпидемиологической надежности, усиления контроля качества воды путем строительства, реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта, модернизации, должного содержания и эксплуатации объектов водоснабжения. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и, в то же время, безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства.

Общая протяженность водопроводных сетей в сельских поселениях Чухломского муниципального района составляет 47,81 км.

Высокий уровень износа и ветхости сетей и водозаборов ведет к увеличению числа аварий, к утечкам воды, неучтенному расходу воды. В последние годы положение с ремонтом и модернизацией систем водопроводно-канализационного хозяйства приняло критический характер. Если системы, построенные в основном 30-40 лет и более назад, не будут обеспечены минимально необходимыми инвестициями, их разрушение примет необратимый характер и потребует во много раз больше средств для строительства новых сетей и сооружений. Высокий физический и моральный износ объектов водопроводно-канализационного хозяйства ведет к созданию напряженной социальной и эпидемиологической ситуаций по водоснабжению населения района.

Следствиями такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения питьевой водой нормального качества.

В сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, при необеспечении населения качественной водой создаются предпосылки для возникновения и распространения вспышечной инфекционной заболеваемости, передающейся водным путем.

В условиях современного ярко выраженного техногенного воздействия на поверхностные источники водоснабжения альтернативным источником качественной питьевой воды стали подземные воды. Большинство населения использует для хозяйственно-питьевых целей подземные воды (скважины, колодцы, родники). Чухломский муниципальный район располагает значительными ресурсами пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В небольших населенных пунктах колодцы, бытовые скважины на воду, родники являются единственными источниками питьевого водоснабжения населения. В связи с этим, благоустройство и поддержание в надлежащем состоянии родников и колодцев имеет большое социальное значение и не требует значительных капитальных вложений в отличие от водозаборов с артезианскими скважинами и водопроводной сетью.

Однако большинство подземных источников питьевой воды характеризуется высокой минерализацией, большим количеством железа, наличием предельных и выше концентраций других химических элементов.

Решение проблемы улучшения питьевого водоснабжения и содержания источников водоснабжения необходимо решать в рамках муниципальной программы, которая будет предусматривать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления мероприятий.

Муниципальная программа разработана как система обеспечивающих полноценную и одновременную реализацию на территории района мероприятий, касающихся сферы водоснабжения. Развитие водопроводного хозяйства в Чухломском муниципальном районе отнесено к приоритетным задачам района, решение которых должно обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы района.

Муниципальная программа подлежит корректировке не менее одного раза в год, в плане изменения (дополнения) мероприятий, перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей.

Основные цели и задачи муниципальной программы.

В соответствии с приоритетами определена цель Программы - обеспечение населения сельских поселений Чухломского муниципального района качественной питьевой водой. Достижение цели Программы обеспечивается путем решения поставленных задач:

1. Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения.

2.Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения.

3.Содержание и эксплуатация объектов водоснабжения.

Решение задач Программы осуществляется путем использования средств консолидированного бюджета муниципального района, предоставления финансовых средств из бюджета Костромской области и внебюджетных источников.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает:

- выполнение программных мероприятий (Приложение №1) за счет предусмотренных источников финансирования;

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;

- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период.

В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль.

Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении № 1.

Исполнители Программы

Ответственными исполнителями Программы являются: МКУ «Единая дежурно- диспетчерская служба Чухломского муниципального района» Костромской области (2022 год); отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области (2023-2025 годы).

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий и с использованием внебюджетных источников.

Целевые показатели

достижения целей и решения задач Программы

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

-количество подготовленных проектов (шт);

- численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой (чел.);

- установка систем водоочистки на скважинах района (ед);

- замена водопроводных сетей (м).

В Программе предусмотрена система целевых индикаторов и показателей, отражающих целевую результативность ее мероприятий.

Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- обеспечение жителей сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;

- модернизация систем водоснабжения.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 226 814,36 рублей, в том числе: 2022 год-1 429 998,36 рублей, из них: 640 448 рублей –областной бюджет, 547 777,9 рублей – местный бюджет, 241 772,46  рублей –внебюджетные источники;

2023 год – 1 512 000 рублей, из них: 1 437 000 рублей – местный бюджет, 75 000 рублей –внебюджетные источники;,

2024 год -  1 500 263 рубля, из них: 1 427 649,85 рублей – местный бюджет, 72 613,15 рублей –внебюджетные источники;

2025 год -  784 553 рубля, из них: 746 525,35 рублей – местный бюджет, 38 027,65 рублей –внебюджетные источники.

Механизм реализации Программы,

контроль за ходом ее реализации

Реализация Программы заключается в осуществлении перечня мероприятий Программы в соответствии с приложением № 1. По итогам реализации мероприятий Программы проводится оценка их эффективности. В случае необходимости перечень мероприятий Программы корректируется.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации Чухломского муниципального района Костромской области.

В ходе реализации Программы осуществляется текущий контроль, ежегодный контроль.

Оценка результатов реализации Программы.

Оценка результатов реализации Программы осуществляется путем сравнения прогнозных целевых показателей с фактическими показателями, достигнутыми на соответствующем этапе ее реализации. Сравнение показателей осуществляется ежегодно.

По итогам сравнения показателей проводится анализ с выявлением причин неполного либо несвоевременного достижения прогнозных целевых показателей Программы. На основании данного анализа отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области разрабатывает предложения по совершенствованию мер, направленных на повышение эффективности программы.

Приложение №1

к муниципальной  программе

«Чистая вода в Чухломском муниципальном районе

Костромской области на 2022-2025 годы»

Перечень мероприятий,

планируемых к реализации,  в рамках муниципальной программы

«Чистая вода в

Чухломском муниципальном районе Костромской области на 2022-2025 годы »

| # № # п/п | Муниципальная программа /подпрограмма/мероприятие/ведомственная программа |  | # Цели, задачи программы | # Ответственный # исполнитель | # Участник # мероприятий | # Источник # финансирования | # Расходы (тыс.рублей), годы |  |  |  |  | # Конечный результат реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | # 2022 | # 2023 | # 2024 | # 2025 | # Всего |  |
| # 1 | # 2 |  | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
|  | Муниципальная программа «Чистая вода в Чухломском муниципальном районе Костромской области на 2022-2024 годы"» |  | # Цель: обеспечение населения сельских поселений Чухломского муниципального района качественной питьевой водой. Задачи: 1. Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. Задача 2.Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Единая дежурная диспетчерская служба Чухломского муниципального района Костромской области (2022 г); # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района # Костромской области (2023-2025г.) | # Сельские поселения Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 1429,99836 | # 1512,0 | # 1500,263 | # 784,553 | # 5226,81436 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 547,7779 | # 1437 | # 1427,64985 | # 746,52535 | # 4158,9531 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | 640,448 | 0 | 0 | 0 | 640,448 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные источники | 241,77246 | 75 | 72,61315 | 38,02765 | 427,41326 |  |
| # 1 | # Установка системы водоочистки на скважине в деревне Тимофеевское Чухломского муниципального района Костромской области |  | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 9,0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 9,0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 9,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Единая дежурная диспетчерская служба Чухломского муниципального района Костромской области | # Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 1420,99836 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1420,99836 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 538,7779 | # 0 | # 0 | # 0 | # 709,50094 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 640,448 | # 0 | # 0 | # 0 | # 640,4475 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 241,77246 | # 0 | # 0 | # 0 | # 71,04992 |  |
| # 2 | # Установка системы водоочистки на скважине в селе Ножкино Чухломского муниципального района Костромской области |  | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 1500 | # 0 | # 0 | # 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 1425 | # 0 | # 0 | # 1425 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 75,0 | # 0 | # 0 | # 75,0 |  |
| # 3 | # Ремонт водопроводных сетей в деревне Федоровское Чухломского муниципального района Костромской области |  | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0,0 | # 0 | # 12,0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0,0 | # 0 | # 12,0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 260,553 | # 260,553 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 0 | # 247,52535 | # 247,52535 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 |  | # 0 | # 13,02765 | # 13,02765 |  |
| # 4 |  | # Установка системы водоочистки на скважине в деревне Федоровское Чухломского муниципального района Костромской области | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. # (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Ножкинское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 0 | # 500,0 | # 500,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 0 | # 475,0 | # 475,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 25,0 | # 25,0 |  |
| # 5 |  | # Установка системы водоочистки на скважине в деревне Дудино Чухломского муниципального района Костромской области | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. # (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 300,0 | # 0 | # 300, |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 285,0 | # 0 | # 285,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0, | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 15,0 | # 0 | # 15,0 |  |
| # 6 |  | # Ремонт водопроводных сетей в деревне Дудино Чухломского муниципального района Костромской области | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. # (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | Чухломское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 551,490 | # 0 | # 551,490 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 523,9155 | # 0 | # 523,9155 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 27,5745 | # 0 | # 27,5745 |  |
| # 7 |  | # Установка системы водоочистки на скважине в деревне Ильинское Чухломского муниципального района Костромской области | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. # (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Шартановское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | # Всего | # 0 | # 0 | # 300,0 | # 0 | # 300,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 285,0 | # 0 | # 285,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | # Внебюджетные # источники | # 0 | # 0 | # 15,0 | # 0 | # 15,0 |  |
| # 8 |  | # Ремонт водопроводных сетей в деревне Куливертово Чухломского муниципального района Костромской области | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения. # (заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости) | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Судайское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | Всего | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 12,0 | # 0 | # 12,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  | # Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | # Отдел капитального строительства и архитектуры администрации Чухломского муниципального района Костромской области | # Судайское сельское поселение Чухломского муниципального района Костромской области | Всего | # 0 | # 0 | # 300,773 | # 0 | # 300,773 |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет Чухломского муниципального района | # 0 | # 0 | # 285,73435 | # 0 | # 285,73435 |  |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | # 0 | # 0 | # 15,03865 | # 0 | # 15,03865 |  |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Чистая вода в Чухломском муниципальном районе

Костромской области на 2022-2025 годы»

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Чистая вода в Чухломском муниципальном районе

Костромской области на 2022-2025 годы»

| Цель программы | Задача программы | Наименование показателя | Единица измерения | Фактически достигнутые и планируемые показатели |  |  |  | Значение индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение населения сельских поселений Чухломского муниципального района качественной питьевой водой | Изготовление проектной документации по объектам водоснабжения | Количество проектов | шт | 1 | 1 | 4 | 2 |  |
|  | Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | численность населения, обеспеченного качественной питьевой водой; | Чел. | 126 | 190 | 174 | 164 |  |
|  | Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | установка систем водоочистки на скважинах района | Ед. | 1 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Реализация проектов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и модернизации объектов водоснабжения. | замена водопроводных сетей | м | 0 | 0 | 965 | 250 |  |