Утвержден
распоряжением администрации
Чухломского муниципального
района Костромской области
от 16 мая 2024 года N 147-ра

План мероприятий  по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Чухломского муниципального района

Костромской области на 2024-2030 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем работ | Сроки выполнения | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Информирование физических и юридических лиц о плане мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на текущий год на информационных стендах и официальных сайтах органов местного самоуправления | Не менее 1 информации | Ежегодно до 1 апреля | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Реестр мест и электронных адресов размещения информации |
| 2. | Уведомление правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского, о необходимости ликвидации засоренности и ответственности за невыполнение данных мероприятий | Не менее 1 уведомления в адрес субъекта | Ежегодно до 1 мая | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Перечень направленных уведомлений |
| 3. | Заключение контрактов (договоров), утверждение государственного задания на выполнение мероприятий, направленных на ликвидацию борщевика Сосновского в текущем году | В зависимости от потребности | Ежегодно до 1 апреля | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, правообладатели земельных участков | Реестр заключенных контрактов (договоров) |
| 4. | Проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского на территории муниципального района (гектаров): | 2,5 (уточняются по итогам картирования) | Ежегодно до 1 июля | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, правообладатели земельных участков | Отчет |
| 5. | Повторное проведение мероприятий по ликвидации засоренности земель борщевиком Сосновского на ранее обработанных территориях в текущем году (гектаров): | По результатам мониторинга | Ежегодно с 1 июля по 15 сентября | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, правообладатели земельных участков | Отчет |
| 6. | Предоставление в отдел экономики и сельского хозяйства администрации Чухломского муниципального района Костромской области отчетности о выполнении мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского | Не менее 17 отчетов | Еженедельно с 1 мая по 15 сентября | Администрация Чухломского сельского поселения, правообладатели земельных участков | Отчет |
| 7. | Проведение контрольных мероприятий за соблюдением Правил благоустройства территории городского и сельских поселений Чухломского муниципального района | Не менее 1 проверки | Ежегодно с 1 апреля по 1 октября | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Акт, отчет |
| 8. | Картирование очагов произрастания борщевика Сосновского на территории муниципального района | 1 отчет | Ежегодно с 1 апреля по 1 октября | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений, правообладатели земельных участков | Отчет |
| 9. | Направление документов на получение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области на софинансирование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Костромской области | 1 пакет документов | Ежегодно до 15 сентября | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Соглашение |
| 10. | Подведение итогов выполнения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в текущем году и составление плана мероприятий на следующий год | 1 итоговый отчет | Ежегодно до 1 октября | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Отчет |
| 11. | Формирование бюджета на выполнение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в следующем году | Нормативный акт о бюджете на следующий год | Ежегодно до 25 декабря | Администрация Чухломского муниципального района, администрации городского и сельских поселений | Отчет |